## Slide 1: XPTO Planning
Fazendo Planejar seu Projeto tão simples quanto XPTO!

## Slide 2: Introdução
Ferramenta para auxílio em projetos gerais
Foco em Requisitos
  Justificativa do Requisito: Onde, quando e quem pediu aquele requisito
Tarefas sempre estão vinculadas a um Requisito
  A resolução de todas as Tarefas vinculadas a um Requisito deixa o mesmo pronto para homologação
Auxílio na estimação de custo do projeto
  Cada profissional terá junto a ele um custo da hora trabalhada e esse custo será usado como estimativa do valor do projeto

## Slide 3: Áreas da Gestão contempladas
Gestão de Escopo
  Cuida do que deve e o que não deve ser contemplado pelo projeto;
  Foco principal da ferramenta;
  Requisitos tem 3 tipos: Funcionais, Não-Funcionais e Restrições
    Funcionais: Requisitos do cliente que devem ser atendidos
    Não-Funcionais: Requisitos internos que devem ser atendidos para ser possível executar o projeto
    Restrições: Requisitos que restringem outros. Por exemplo: “Usuários não poderão apagar sua conta sem antes entrar em contato conosco” – Isso será um requisito de restrição que restringe

## Slide 4: Áreas da Gestão contempladas
Gestão de Tempo
  Tarefas terão um tempo proposto e uma forma de acompanhar o tempo trabalhado na mesma
Gestão de Custo
  Todos os profissionais terão custos por hora ou uso
  Custo Real e Projetado do Projeto e de cada Requisito será calculado com base nas estimativas das tarefas, em quem está trabalhando, quanto foi trabalhado, etc.
  Tarefas poderão ter custos associados a elas: Compra de domínio, R$ 50
  Registo de Custos avulsos: Viagem para falar com clientes, R$ 1.000,00

## Slide 5: Áreas da Gestão contempladas
Gestão de Risco
  Não é considerada um foco da ferramenta
  Pequenos itens de auxílio poderão ser inclusos:
    Requisitos poderão ser rotulados com um fator de risco e um fator de potencial de mudança, indicando o quão arriscado ou maleável é o requisito.
    Uma ideia seria exibir um tempo médio de mudança para requisitos com mudanças frequentes: “(!) Este requisito muda, em média, a cada X dias”
    Tarefas podem ser rotuladas com um fator de dificuldade
Gestão de Qualidade
  Não é considerada um foco da ferramenta
  Requisitos poderão ter um checklist para homologação

## Slide 6: Funcionamento da Ferramenta
Cadastram-se na ferramenta os envolvidos no Projeto
  Opcionalmente o cliente pode ser cadastrado, para acompanhamento
Através do levantamento de Requisitos, os Requisitos levantados serão registrados
  Cada Requisito obrigatoriamente deve conter documentos ou mídia que deixe claro quando e quem pediu aquele requisito;
  Desenvolvedores podem marcar um requisito para revisão, dada uma justificativa: “Aqui diz que o botão deve ser grande, mas em nenhum momento no áudio o cliente sequer falou disso, nem deixou implícito”
  Versionamento de Requisito: Cada alteração cria uma versão do requisito

## Slide 7: Funcionamento da Ferramenta
Com os Requisitos no Sistema, o líder do projeto criará tarefas que devem ser feitas para que o Requisito seja contemplado
Tarefas podem ou não serem vinculadas a um ou mais profissionais
  Liberdade para uma metodologia mais livre onde cada desenvolvedor escolhe se vincular a uma ou outra
A qualquer momento o Projeto poderá ser Congelado
  Em um projeto congelado Requisitos não poderão ser criados nem alterados
  Funcionalidade para auxiliar metodologias Em Cascata

## Slide 8: Funcionamento da Ferramenta
Após o cadastro das Tarefas, os profissionais vinculados a elas terão uma interface para iniciar, pausar e concluir o trabalho na Tarefa
Após a conclusão do trabalho, a tarefa irá aguardar a homologação pelo Líder de projeto e, se homologada, torna-se concluída
Quando todas as tarefas vinculadas a um Requisito estiverem concluídas, o Requisito vai para fase de homologação
  Num cenário ideal o Cliente, Líder de Projeto e Profissionais envolvidos fariam a homologação
Caso seja homologado ou recusado, documentos de comprovação deverão ser apresentados

## Slide 9: Funcionamento da Ferramenta
Se um Requisito não foi homologado, as tarefas relevantes serão reiniciadas e novas poderão aparecer
Considera-se que o projeto foi concluído quando todos os Requisitos forem concluídos e homologados

## Slide 10: Nossa Metodologia de Trabalho
Metodologia semelhante a proposta (que chamamos de XPTO):
  Um projeto no GitHub foi criado
  Milestones representam as datas para as apresentações de acompanhamento
  Issues estão sendo criadas e vinculadas a cada milestone
  Ao final, com a resolução de todas as issues, entende-se que o projeto estará concluído
Reuniões às Terças para discussão sob o andamento do projeto
Metodologia escolhida pelo fator não-presencial dos envolvidos e praticidade de se trabalhar com issues no GitHub
  Por exemplo, uma issue pode ser fechada via um commit colocando “closes #3” no final da mensagem. Isso fecharia a Issue número 3.

## Slide 11: GG
Agora é só fazer.